Data Agent 产品需求文档 PRD

1. 项目背景

企业在日常运营过程中会产生大量订单、用户、商品和访问行为数据。传统数据分析通常需要业务人员编写 SQL，或者依赖数据分析师完成查询和分析，这会降低数据获取效率，并增加沟通成本。

因此，本项目希望构建一个基于大语言模型的 Data Agent，使业务人员能够通过自然语言完成数据查询、数据分析和报告生成，从而降低数据分析门槛，提高业务决策效率。

2. 产品定位

Data Agent 是一个面向企业业务场景的 AI 数据助手。

用户无需掌握 SQL，只需要通过自然语言提出问题，系统即可理解用户需求，自动生成 SQL，查询数据库，并将查询结果转化为易于理解的数据分析结论或数据报告。

3. 目标用户

本系统主要面向以下用户：

- 运营人员：关注 GMV、订单数、转化率、复购率等业务指标。

- 管理层：关注整体业务运行情况和关键指标变化。

- 数据分析师：希望提升取数、分析和报告生成效率。

4. 用户痛点

- 业务人员不会编写 SQL，无法直接获取业务数据。

- 数据分析通常需要依赖数据分析师，沟通成本较高。

- 传统报表只能查看固定指标，无法灵活回答临时问题。

- 管理层希望快速了解业务情况，但获取分析报告耗时较长。

- 数据查询、分析和报告生成流程分散，整体工作效率较低。

5. 产品目标

构建一个基于大语言模型的 Data Agent 系统，使用户能够通过自然语言完成数据查询、数据分析和报告生成。

系统需要具备以下目标：

- 理解用户的自然语言问题。

- 根据问题自动生成 SQL 查询语句。

- 连接数据库并执行安全查询。

- 对查询结果进行分析和解释。

- 支持用户基于上下文进行多轮追问。

- 自动生成结构化数据报告。

最终目标是降低数据分析门槛，提高业务人员获取和分析数据的效率。

6. 用户使用流程

- 用户输入自然语言问题。

- 示例：最近 7 天 GMV 是多少？

- Data Agent 理解用户意图。

- 系统识别用户希望查询“最近 7 天”的“GMV”指标。

- Data Agent 自动生成 SQL 查询语句。

- 系统连接数据库并执行 SQL 查询。

- 数据库返回查询结果。

- Data Agent 对查询结果进行分析和解释。

- 系统返回自然语言回答。

- 示例：最近 7 天 GMV 为 125430 元，相比上周增长 8.6%。

- 用户可以继续追问相关问题。

- 示例：增长主要来自哪些商品？

- 系统基于上下文继续分析，并返回新的查询结果和解释。

7. 核心功能

| 功能模块 | 功能说明 | 输入 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自然语言查询 | 用户通过自然语言提出业务数据问题 | 用户问题 | 结构化查询意图 |
| SQL 自动生成 | 根据用户问题和数据库结构生成 SQL | 查询意图、数据库表结构 | SQL 查询语句 |
| SQL 安全校验 | 检查 SQL 是否安全，避免危险操作 | SQL 查询语句 | 校验结果 |
| 数据库查询 | 连接数据库并执行 SQL 查询 | 安全 SQL | 查询结果 |
| 数据分析解释 | 对查询结果进行业务解释 | 查询结果 | 自然语言分析 |
| 多轮追问 | 根据上下文继续回答用户问题 | 当前问题、历史对话 | 新的分析结果 |
| 数据报告生成 | 根据指定时间范围生成业务分析报告 | 时间范围、业务指标 | 数据报告 |

8. 核心业务指标 KPI

| 指标名称 | 计算方式 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| GMV | SUM(order_amount) | 指定时间内的总成交金额 |
| 订单数 | COUNT(order_id) | 指定时间内的订单数量 |
| 客单价 | GMV / 订单数 | 平均每笔订单金额 |
| 活跃用户数 | COUNT(DISTINCT user_id) | 指定时间内发生访问或购买行为的用户数 |
| 转化率 | 下单用户数 / 访问用户数 | 衡量访问用户转化为下单用户的比例 |
| 复购率 | 二次购买用户数 / 总购买用户数 | 衡量用户重复购买能力 |
| 退款率 | 退款订单数 / 总订单数 | 衡量订单质量和售后情况 |

9. MVP 范围

第一阶段项目主要实现最小可用版本，重点验证 Data Agent 的核心链路。

需要支持

- 支持电商业务数据场景。

- 支持用户自然语言查询核心 KPI。

- 支持自动生成 SQL。

- 支持连接 PostgreSQL 查询数据库。

- 支持返回自然语言分析结果。

- 支持基础多轮追问。

- 支持生成简单数据报告。

10. 非功能需求

10.1 安全性

- SQL 查询只允许执行 SELECT。

- 禁止执行 DELETE、UPDATE、DROP、INSERT 等危险 SQL。

- 数据库连接信息不得暴露给前端。

- 系统需要对用户输入和生成 SQL 进行基础校验。

10.2 性能

- 普通数据查询响应时间控制在 5 秒以内。

- 简单 KPI 查询响应时间控制在 3 秒以内。

- 数据报告生成时间控制在 30 秒以内。

10.3 可维护性

- 后端使用 FastAPI 提供接口。

- Agent 工作流使用 LangGraph 进行管理。

- 数据库使用 PostgreSQL。

- 会话状态和缓存可使用 Redis。

- 项目支持 Docker 部署。

11. 验收标准

项目第一阶段完成后，需要满足以下标准：

- 用户输入“最近 7 天 GMV 是多少”，系统可以正确理解查询意图。

- 系统可以根据用户问题生成正确的 SQL 查询语句。

- 系统可以连接数据库并返回正确查询结果。

- 系统可以将查询结果转化为自然语言解释。

- 用户可以基于上一轮结果继续追问。

- 系统可以生成简单的数据分析报告。

- 系统能够拦截 DELETE、UPDATE、DROP 等危险 SQL。

- 系统整体流程可以通过 API 调用完成。

12. 示例场景

场景一：查询 GMV

用户输入：

最近 7 天 GMV 是多少？

系统处理：

- 识别指标：GMV

- 识别时间范围：最近 7 天

- 生成 SQL

- 查询数据库

- 返回分析结果

系统输出：

最近 7 天 GMV 为 125430 元，相比上一个 7 天周期增长 8.6%。

场景二：多轮追问

用户输入：

增长主要来自哪些商品？

系统处理：

- 读取上一轮上下文

- 判断用户仍在分析 GMV 增长原因

- 按商品维度查询销售额变化

- 返回主要贡献商品

系统输出：

GMV 增长主要来自手机配件、运动服饰和家居用品，其中手机配件贡献了 42% 的增长。

13. 后续扩展方向

- 增加 RAG 检索，用于查询指标定义和业务规则。

- 增加图表自动生成能力。

- 增加 SQL 生成准确率评估。

- 增加 Agent 任务成功率评估。

- 增加多 Agent 协作，例如 SQL Agent、Analysis Agent 和 Report Agent 分工处理。